Приложение

к постановлению Администрации Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 03.03.2020 № 16-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области <\*>

Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение | | | | | | | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| Код  бюджетной классификации | | | | Источник | Объем (рублей) 2019-й год <\*\*> | | Наименование | Единица измерения | Значение | | | |
| Всего <\*\*\*\*> | 2018-й год  <\*\*> | | |
| План | Факт <\*\*\*> |
| Главный распорядитель средств местного  бюджета | | Целевая статья расходов | | План | Факт <\*\*\*> | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Неверовского сельского поселения» |  |  | | | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из  областного бюджета | 0 | 0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0 |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | 0 | 0 |
| 4. Иных внебюджетных источников | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Неверовском сельском поселении» | Х | 34.1.01 | | Всего, из них расходы за счет: | | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из  областного бюджета | | 0 | 0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | | 0 | 0 |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | | 0 | 0 |
| 4. Иных внебюджетных  источников | | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие 1: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области» | 605 | 34.1.01 | | Всего, из них расходы за счет: | | 0 | 0 | площадь отремонтированной автомобильной дороги общего пользованияместного значения | Метры квадратные | 6163,2 | 0 | | 0 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из  областного бюджета | | 0 | 0 |
| 2. Поступлений целевого  характера из областного бюджета | | 0 | 0 |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | | 0 | 0 |
| 4. Иных внебюджетных источников | | 0 | 0 |
| 4 | Задача 2 . «Содержание и благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения» | Х | 34.1 | | Всего, из них расходы за счет: | | 4996,0 | 4996,0 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из  областного бюджета | | 4996,0 | 4996,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | | - | - |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | | - | - |
| 4. Иных внебюджетных  источников | | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2. «Содержание и благоустройство площадей Неверовского сельского поселения» | 605 | 34.1 | | Всего, из них расходы за счет: | | 49960,0 | 4996,0 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | | 4996,0 | 4996,0 |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | | - | - |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | | - | - |
| 4. Иных внебюджетных источников | | - | - |
| 6 | Мероприятие 1. «Содержание и благоустройство площади мемориала по адресу ул. Пушкина, д. 9А в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области» | 605 | 34.1.02 | | Всего, из них расходы за счет: | | 4996,0 | 4996,0 | объём использования бюджетных средств на содержание и благоустройство площади мемориала | % | 100 | 100 | | 100 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений  нецелевого характера из областного бюджета | | 4996,0 | 4996,0 |
| 2. Поступлений целевого  характера из областного бюджета | | - |  |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | | - | - |
| 4. Иных внебюджетных  источников | | - | - |
| Итого по подпрограмме муниципальной программы | | Х | Х | | Всего, из них расходы за счет: | | 4996,0 | 4996,0 |  |  |  |  | |  |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из  областного бюджета | | 4996,0 | 4996,0 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 2. Поступлений целевого  характера из областного бюджета | | - |  |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | | - | - |
| 4. Иных внебюджетных  источников | | - | - |
| Итого по муниципальной программе | | Х | Х | | Всего, из них расходы за счет: | | 4996,0 | 4996,0 |
| 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из  областного бюджета | | 4996,0 | 4996,0 | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | | - |  |
| 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <\*\*\*\*\*> | | - | - |
| 4. Иных внебюджетных  источников | | - | - |

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица  измерения | Значение | |
| План 2019  год | Факт 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Муниципальная Программа Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» | | | | |
| Подпрограмма муниципальной программы  «Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» | | | | |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Неверовского сельского поселения | % | 4 | 4 |

# Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

за 2019 год

В 2019 году по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (далее Программа) финансирование из федерального, областного бюджетов не производилось. Реализация намеченных Программой мероприятий проходила за счет средств Бюджета Неверовского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Неверовского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области» было реализовано мероприятие:

* 1. Содержание и благоустройство площади мемориала по адресу ул. Пушкина, д. 9А в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области.

На выполнение мероприятия «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в с. Неверовка Таврического муниципального района Омской области» в 2019 году средства бюджетов разных уровней не предусмотрены.